毕业设计任务下达书

现将毕业设计任务下达书发给你。毕业设计任务下达书内容如下

| 院（系） | 计算机与人工智能学院 | 专 业 | 软件工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 欧阳高飞 | 学号 | 20222203304 |
| 题 目 | 基于微信小程序的校园闲置物品交易系统设计与实现 |  |  |
| 主要内容 | - 完成基于微信小程序的校园闲置物品交易系统的需求分析与总体设计，包括市场调研、功能性与非功能性需求定义、系统架构设计。 - 设计与实现系统的核心功能模块：用户认证与管理、商品信息发布与浏览、多条件智能搜索、基于WebSocket的实时在线聊天、完整的电商订单流程（创建、支付模拟、发货、确认收货）。 - 完成后端服务开发：采用Spring Boot框架构建RESTful API，实现业务逻辑、数据持久化（MySQL）、安全认证。 - 完成前端应用开发：使用微信小程序原生框架，实现用户界面、交互逻辑，并集成微信原生能力。 - 进行系统测试、性能优化与安全加固，完成系统的部署上线，并编制完整的项目开发文档。 |  |  |
| 具体要求 | - 技术栈要求：系统必须采用“微信小程序 + Spring Boot + MySQL”的主流技术栈，鼓励使用MyBatis-Plus、Redis等提高开发效率与性能的组件。 - 功能完整性：系统必须包含用户体系、商品管理、在线聊天、订单交易这四个核心业务闭环，确保逻辑完整、流程可演示。 - 工程规范性：代码结构清晰，遵循分层架构；数据库设计规范，建立必要索引；提交的代码需包含关键注释。 - 安全性与健壮性：实现接口级权限校验、数据传输安全、基础SQL注入防护，并对异常情况进行妥善处理。 - 文档与测试：必须提交完整的毕业设计论文，并配套提供《系统设计说明书》、《数据库设计说明书》、《用户手册》及可运行的源代码。需对核心功能进行测试。 - 实用性要求：确保系统能解决校园闲置交易的实际痛点。如简单的商品推荐算法、聊天消息的图片支持、交易流程的优化等。 |  |  |
| 主要参考文献 | [1] 赵俊杰;葛敬军;朱文婷;基于微信小程序的校园二手书交易平台的设计与实现[J];科技与创新;2024年09期 [2] 段欣园;覃一嵛;刘巧;闫艺如;王承宇;黄学军;大学生二手书购买共享平台的建立及调查分析[J];科技与创新;2022年04期 [3] 兰雪;宋利;社交电商模式下消费者信任对购买行为影响的实证研究[J];上海电机学院学报;2023年01期 [4] 赵冰;刘星含;杨泰森;赵淼;刘纪元;陈冰;基于微信小程序的校园二手闲置物品交易平台的设计与实现[J];电脑知识与技术;2022年21期 [5] 张浩;SSM框架在Web应用开发中的设计与实现研究[J];电脑知识与技术;2023年08期[6] 兰沅文;杨唐威;舒厅;李茂清;基于共享经济下的物品租赁系统的设计与实现[J];电子技术与软件工程;2023年02期 |  |  |
| 进度安排（请按照“阶段、起止日期、主要内容”填写） |  |  |  |
| 第一阶段：任务确定与开题 起止日期：2025年12月22日 – 2026年2月8日 主要内容：与指导教师确认选题，明确研究内容与技术要求；进行初步的市场与需求调研；完成《毕业设计任务书》与《开题报告》的撰写与提交。 第二阶段：系统设计与核心开发 起止日期：2026年2月9日 – 2026年3月15日 主要内容：完成系统的详细设计与数据库设计；实现前后端核心功能模块（用户、商品、订单、聊天）；进行模块集成与初步调试；完成论文初稿撰写，准备中期答辩。 第三阶段：功能完善与论文撰写 起止日期：2026年3月16日 – 2026年5月6日 主要内容：完善系统所有功能，进行系统测试、性能优化与安全加固；完成系统的部署上线；根据中期反馈修改并定稿毕业论文；提交结题报告与所有相关文档。 第四阶段：评审、答辩与归档 起止日期：2026年5月7日 – 2026年5月30日 主要内容：完成论文查重、评阅人评阅；参加毕业设计答辩；根据答辩意见最终修改论文；完成成绩录入，并将所有最终材料上传系统与归档。 |  |  |  |
| 指导教师签名： 2026年1月16日 |  |  |  |
| 分管院长（主任）签名： 2026年1月16日 |  |  |  |